| Fecha Reunión: | 09-09-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 22:00 | Hasta: 23:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | creacion de tablas base de datos en supabase creacion de repositorio en gitrhub para el proyecto web y movil |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Christian quintanilla | SI | Jefe de proyecto/Dev |  |
|  | Sebastian Caba | SI | Dev |  |
|  | Matias Lagos | SI | Qa |  |
| Resumen de lo tratado: | creacionde las tablas de base de datos y las politcas de supabase |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 22/09/2025 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| Se revisan los siguientes temas del programa y de las futuras actividades - Los Analistas QA, crearán casos en el plan de pruebas separándolos por modulo - los desarrolladores daran iniciop al desarrollo del login de la pagina web |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - creacion de tablas en supabase con politcas | Sebastian Caba | A | 12-09-2025 | En proceso |
| - creacion del repositorio en github | Christian Quintanilla | A | 12-09-2025 | Enproceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| Completar los casos de prueba faltantes de su semana | Ariel Rivas | A | 19/10/2024 | Pendiente |

Bitácora:

Se establecio que en entre los dias 9 y 12 de septiembre se deberan crear las tabls de la base de datos en supabase, tmabien tomando en cuenta que debemos tener un repositorio donde tener nuestros proyectos web y movil, se creara el repositorio dentro de estas fechas