| Fecha Reunión: | 22/09/2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 22:00 | Hasta: 23:00 horas |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |
| Motivo, Asunto: | Estado base Web y preparación de reflejo de creación de vehículos |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |
|  | Chrtiatian Quintanilla | SI | Jefe de proyecto/Dev |
|  | Sebastian Caba | SI | Dev |
|  | Matias Lagos | SI | Analista QA |

24-09-2025

| Próxima reunión por este tema | 29/09/2025 |  |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo y Acuerdos |  |
| - Se acorod comenzar el desarrollo del login junto con el listado de vehciulos. |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Creacion Del listado de Vehiculos | Christian Quintanilla | A | 24-09-2025 | en proceso |
| - creacion del login | Sebastian Caba | A | 24-09-2025 | en proceso |
| - Documentacion del proceso | Matias Lagos | A | 24-09-2025 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

Bitácora:

Se establecio como grupo de trabajo la creacion del login del sistema web con su respectivo logout, tam,bien se establecio la creacion de un listado de vehiculos que se puedan visualizar tras haberse logeado.