Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa hemos desarrollado la estructura base del sistema, configurado la base de datos y comenzado con los módulos de gestión de vehículos y usuarios. También hemos trabajado en la conexión del backend con Django y Supabase, asegurando el correcto manejo de la información. En esta fase hemos priorizado la estabilidad y funcionalidad principal antes de iniciar las pruebas generales. El avance se ha controlado semanalmente mediante Jira y GitHub, lo que nos ha permitido mantener una buena organización y seguimiento del trabajo del equipo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Nuestro objetivo principal en esta etapa ha sido avanzar en la construcción del sistema base, dejando lista la estructura general del proyecto. Además, hemos buscado asegurar la conexión entre el backend y la base de datos, y generar las primeras interfaces del módulo web. De manera paralela, nos hemos enfocado en mantener una planificación ordenada y medible a través del seguimiento en Jira. |
| Metodología | Metodología Ágil Scrum |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Aplicar herramientas de desarrollo web y base de datos. Utilizar sistemas de control de versiones y documentación. Colaborar en entornos de desarrollo controlado. | Configuramos el entorno de desarrollo y la conexión con la base de datos. Subimos los avances al repositorio y actualizamos la documentación técnica Usamos GitHub y Jira para coordinar avances y documentar tareas.. | Computadores personales, VS Code, Django, Supabase, conexión a internet. GitHub, Google Docs, Word, Jira. GitHub, Jira, Google Drive. | 2 semanas 2 semanas Permanente | Christian Quintanilla Matias Lagos Sebastián Caba | Hemos completado esta tarea según el plan. Hemos mantenido los commits y los reportes a la brevedad Mantenemos comunicación constante y registro de tareas completadas. | Completado Con retraso Completado | Sin ajustes Sin ajustes Sin Ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Lo que más a costado ha sido coincidir en tiempos, manifestando retrasos en el desarrollo de ciertas actividades por parte de algunos de los miembros del equipo. Planeamos abordarlo de mejor manera para la siguiente entrega; Tenemos bastante capacidad de autocrítica y superación, así que planeamos la siguiente entrega tenerla excelente y corregir los errores cometidos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Hemos realizado ajustes mínimos en nuestro plan de trabajo, principalmente en la distribución de tareas y en los tiempos asignados a algunas actividades. Estos cambios nos han permitido organizar mejor el desarrollo y avanzar de forma más eficiente, concentrando los esfuerzos en los módulos prioritarios del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Tal como mencioné anteriormente, sentimos que el no haber coincidido en tiempos nos retrasó mucho en el desarrollo de actividades, retrasando en sí todo el proyecto. Planeamos abordarlo de manera consciente y adulta, corrigiendo nuestros errores, levantando la frente y siguiendo adelante, comprometiéndonos a la próxima entrega presentar un APT intachable.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.