1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | SIVGE |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Ingeniería de Software / Desarrollo de Aplicaciones - Gestión de Proyectos / DevOps - Bases de Datos y Seguridad |
| Competencias | - Levantamiento y modelado de requerimientos. - Diseño e implementación de soluciones web/móviles. - Integración con BaaS (Supabase), RLS y seguridad por roles. - Pruebas funcionales/no funcionales y trazabilidad. - Gestión ágil (Jira), control de versiones (Git) y CI/CD inicial. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó? |
| 2. Objetivos | Objetivo general Diseñar e implementar SIGVE (web + móvil) para digitalizar la gestión de vehículos de bomberos, su historial y mantenimiento, incluyendo órdenes de trabajo y control básico de repuestos, con seguridad por roles y trazabilidad. Objetivos específicos - Autenticación y sesiones (web/móvil) con RLS por rol/taller. - Listado y búsqueda de vehículos (web/móvil). - Ingreso de vehículo desde móvil con validaciones y auditoría. - Creación y gestión de órdenes de trabajo (OT), historial y cambios de estado. - Inventario mínimo de repuestos y movimientos (entrada/salida/ajuste) vinculados a OT. - Reportes/KPIs operacionales y exportación CSV/PDF. - Plan de pruebas por etapas (M1–M7) con trazabilidad a Jira. |
| 3. Metodología | Principalmente nosotros nos basamos en darle un enfoque de metodolia agil ágil/iterativo por etapas M1–M6, con entregables incrementales, QA continuo y trazabilidad (Jira Plan de Pruebas). Fases: - M1 Fundaciones: conexión BD, login/logout, RLS inicial, listados/búsqueda, estados UI, contrato API, rendimiento/accesibilidad base. - M2 Ingreso Vehículos (móvil): formulario, validaciones, duplicados, auditoría, reflejo en web. - M3 Historial & OT: crear/gestionar OTs, bitácora, historial paginado/filtrado, tablero web, reflejo web↔móvil. - M4 ERP repuestos (mínimo): no stock negativo, movimientos, consumo desde OT, alertas por umbral. - M5 Reportes: KPIs y export. - M6 Seguridad/Auditoría: auditoría central, backup/restore. |
| 4. Desarrollo | M1. Fundaciones (COMPLETADO). - Se habilitó login/logout (web y móvil) con sesiones válidas, conexión a Supabase estable, listado de vehículos operativo en web y móvil con búsqueda y estados loading/empty/error normalizados. Se gestionó el manejo de errores (sin red/timeout) y 401/403 bajo RLS inicial por rol/taller. Además, se alineó el contrato API base, se logró rendimiento y se aseguró accesibilidad y navegación con conservación de estado (volver mantiene filtro/scroll). - Resultado: M1 da la base técnica y de QA para construir flujos de alta, OT e inventario. M2. Ingreso de vehículos (EN PROCESO). - Objetivo: formulario móvil con validaciones (patente, año, km, obligatorios), auditoría de creación, y reflejo inmediato en web con edición de estado. Diseño funcional y plan de pruebas ya redactados, implementación comienza tras el cierre documental de M1. M3. Historial & Órdenes de Trabajo (NO COMPLETADO). - Por implementar: crear/gestionar OT , cambios de estado (en progreso/pausada/finalizada) con bitácora, historial por vehículo , tablero web de OTs y reflejo webmóvil. Casuística definida M4. ERP de repuestos (NO COMPLETADO). - Por implementar: inventario y movimientos (entrada/salida/ajuste), consumo desde OT (descuento en tiempo real) y alertas por umbral. Casos mínimos en CP_0059–CP_0062. M5. Reportes y tableros (NO COMPLETADO). - Por implementar: KPIs operacionales (OTs abiertas, TTR, consumo de repuestos) y exportación CSV/PDF. Casos CP_0063–CP_0064. M6. Seguridad, auditoría y cumplimiento (NO COMPLETADO). - Por implementar: auditoría central (quién/qué/cuándo) visible en web, hardening (rotación de llaves/expiración de sesión) y backup & restore verificado en QA. Casos CP_0065–CP_0066. Estado a la fecha: M3, M4, M5 y M6 aún no se completan; su diseño funcional y plan de pruebas están definidos y listos para ejecución. Facilitadores (tecnología y proceso) - Supabase (Postgres + PostgREST + Storage + RLS) acelera CRUD, seguridad por fila y contratos API. - Jetpack Compose (móvil) permitió UI reactiva con estados claros (loading/empty/error) y navegación con conservación de estado. - Jira + Plan de Pruebas por etapas (M1–M7) dan trazabilidad y control (IDs M1: 1–24 ejecutados; M2–M6 planificados). Incidencias principales (ya resueltas en M1) - Dependencias/versions & imports (login/listado): se unificó BOM de Compose, se normalizaron versiones (JDK 17 / Kotlin 1.9.24) y se activó kotlin serialization para corregir errores de import de Supabase. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Se consolidan habilidades en arquitectura móvil/web, RLS y seguridad de datos, QA estructurado por etapas y observabilidad. Proyección hacia Mobile/Full-Stack con automatización de pruebas (UI/API), observabilidad (Sentry/Crashlytics), hardening (rotación de llaves, pentest) y evolución a offline-first y notificaciones. |