| Fecha Reunión: | 29-09-2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora Reunión: | Desde: 22:00 | Hasta: 23:00 horas |  |  |
| Lugar Reunión: | Vía Discord |  |  |  |
| Motivo, Asunto: | Reflejo de creación en listado web y edición de estado de vehículo. |  |  |  |
| Participantes: | Nombre | Asiste | Rol / Sede |  |
|  | Chrisstian Quintanilla | SI | Jefe de proyecto/Dev |  |
|  | Sebastian Caba | SI | Dev |  |
|  | Matias Lagos | SI | Analista QA |  |
| Resumen de lo tratado: | - Reflejo: el vehículo creado en móvil aparece en el listado web . - Edición de estado (activo/en servicio/fuera de servicio) prototipada. |  |  |  |
| Próxima reunión por este tema | 06/10/2023 |  |  |  |
| Desarrollo y Acuerdos |  |  |  |
| - Añadir filtro por estado en la grilla. - Modal de confirmación al cambiar estado.. - comenzar el desarrollo del login movil y el listadonigual |  |  |  |

| Compromisos de esta Reunión | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Filtro por estado en listado | Christian | A | 03-10-2024 | Terminado |
| - Modal de confirmación “cambiar estado” | Sebastian | A | 03-10-2024 | Terminado |
| - Ejecutar pruebas (reflejo/cambio de estado) | Matias | A | 03-10-2024 | En proceso |
| - comenzar el desarrollo login y lsitado movil | Sebastian | A | 03-10-2024 | En proceso |
| Compromisos anteriores pendientes o por revisar | Responsable | Prioridad (A/M/B) | Fecha compromiso | Estado (Pendiente /OK) |

Bitácora:

Ser establecio desarrollaron y se probraron los cambios de estado y el filtro popr listado, tambien se llego un acuerdo de que se comenzara conb el desarrollo del login y el listado movil