|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido lo planificado de M1 Fundaciones (configuración de repo, login funcional con Supabase, estilos base y control de sesión). En M2 Ingreso de Vehículos (móvil) avanzamos vistas y validaciones; y en M3 Historial & OT definimos campos y flujo, pero falta integrar endpoints. Facilitó tener repos sincronizados y un diseño de UI consistente; dificultó la integración Android–Supabase (emulador/credenciales), algunos resets de Git, y coordinación de horarios.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hasta ahroa una de las mayores dificultades que hemos tenoido es la comunicacion y el tiempo de dedicacion al proyecto dado que en lo personal tengo poco tiempo libre para brindar al proyecto, tambien tuve problemas al momento de programar en kodlin intregrando supabase, estoy lidaindo con ese problema aun buscando soluciones a travez de otros repos de github y foros de programacion como en grupos de redit

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? principalemente evaluo mi trabajocon un nivel intermedio alto daado que no e podido conectar al 100% con mi grupo dado que caresco de tiempo, de igual forma completo las actividades que se me asigna y trato de preguntar siempre sobre el avance del restomde mis compañeros

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? principalmente mi mayor inquietud es mi skill en cuanto a la programacion en app movil dado que estoy aprendiendo un lenguaje nuevo y se me esta dificultando.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? consudero que como grupo debemos dedicarle mas tiempom aun al proyecto, en general si bien vamos bien encaminados aun nos falta para completar.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? considero que somos un grupo bueno pero falla mucho el tema de la comunicacion dado que todos nuestro integrantes actualmente conytamos con poco tiempo para brindarle al pryecto.